## Slide 1: ONO ROBOT
Social Media Intergratie

## Slide 2: Team
Arno Vande Cappelle (Tweader, back-end Facebook)
Thibaud Vander Syppe (Blockly, front-end)
Auguste Van Nieuwenhuyzen (Tweader, Facebook front-end)

## Slide 3: OPSORO

## Slide 4: Social Media Intergratie
Twitter
Facebook
Blockly extensie

## Slide 5: Tools

## Slide 6: Tools

## Slide 7: Apps

## Slide 8: Onderzoek

## Slide 9: Tweader
Features
      Inlezen / afspelen tweets
      Uitbeelden emoticons

## Slide 10: Blockly (Sociono)
  Tweets ophalen
  Afspelen geluid / emoticons

## Slide 11: Facebook Stream App
Ophalen van data.
Posts, pages, video’s
Reageren op gebeurtenissen

## Slide 12: Testing
Tussendoor & op robot
Woensdagavond bugs creëeren
Onderschat, niet diep genoeg getest

## Slide 13: Deploying
GitHub, elke avond mergen
Woensdagen via ftp op robot

## Slide 14: Demo

## Slide 15: Issues & fixes
Te veel willen doen
Geen duidelijke planning (tot week 3)
Klein project om met 3 in te werken

## Slide 16: Kostenraming
Uurtarief per uur exclusief btw |  |  | € 50,00
nr | Deelopdracht | # Manuren | Totaal
1 | Onderzoek | 38 | € 1 900,00
2 | analyse | 16 | € 800,00
3 | Design | 20 | € 1 000,00
4 | Implementatie | 140 | € 7 000,00
5 | Debugging | 30 | € 1 500,00
6 | Testing | 21 | € 1 050,00
 | Totaal | 265 | € 13 250,00

## Slide 17: Planning
2017
2017
vandaag
week 1
2
3
4
4 dagen
5/29/2017 - 6/1/2017
Opzetten omgeving
7 dagen
5/31/2017 - 6/6/2017
Onderzoek Twitter
22 dagen
6/1/2017 - 6/22/2017
Twitter app
7 dagen
6/7/2017 - 6/13/2017
Onderzoek Facebook
14 dagen
6/9/2017 - 6/22/2017
Facebook app
9 dagen
6/8/2017 - 6/16/2017
blockly
4 dagen
6/19/2017 - 6/22/2017
Documentatie
7 dagen
6/16/2017 - 6/22/2017
Testen

## Slide 18: Persoonlijke conclusie

## Slide 19: Q & A

## Slide 20: FIN