## Slide 1: ONO ROBOT
Social Media Intergratie

## Slide 2: Team
Arno Vande Cappelle (Tweader, backend Facebook)
Thibaud Vander Syppe (Blockly, frontend)
Auguste Van Nieuwenhuyzen (Facebook, frontend)

## Slide 3: OPSORO

## Slide 4: Social Media Intergratie
Twitter
Facebook
Blockly extensie

## Slide 5: Tools

## Slide 6: Tools

## Slide 7: Apps

## Slide 8: Onderzoek

## Slide 9: Tweader
Features
      Inlezen/ afspelen tweets
      Uitbeelden emoticons

## Slide 10: Blockly (Sociono)
  Tweets ophalen
  Afspelen geluid / emoticons

## Slide 11: Facebook Stream App
Ophalen van data.
Posts, pages, video’s
Reageren op gebeurtenissen

## Slide 12: Testing
Te laat mee begonnen
Belangrijker of gedacht

## Slide 13: Deploying

## Slide 14: Demo

## Slide 15: Issues & fixes
Te veel willen doen
Geen duidelijke planning (tot week 3)
Klein project om met 3 in te werken

## Slide 16: Kostenraming

## Slide 17: Planning
2017
2017
vandaag
week 1
2
3
4
4 dagen
5/29/2017 - 6/1/2017
Opzetten omgeving
7 dagen
5/31/2017 - 6/6/2017
Onderzoek Twitter
22 dagen
6/1/2017 - 6/22/2017
Twitter app
7 dagen
6/7/2017 - 6/13/2017
Onderzoek Facebook
14 dagen
6/9/2017 - 6/22/2017
Facebook app
9 dagen
6/8/2017 - 6/16/2017
blockly
4 dagen
6/19/2017 - 6/22/2017
Documentatie
7 dagen
6/16/2017 - 6/22/2017
Testen

## Slide 18: Persoonlijke conclusie

## Slide 19: Q & A

## Slide 20: FIN